Raport

privind monitorizarea executarii contractelor de achizitii

intocmite in perioada anului 2017

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.d/o | Nr.și tipul procedurii | Obiectul achiziției | Contracte încheiate | Suma contractului  inclusiv TVA | Termenul de executare | Valoarea executării | Cauzele neexecutării | Reclamații înaintate, sancțiuni aplicate | Mențiuni cu privire la calitatea executării contractului |
| 1 | COP nr. 17/02483 din 03.08.2017 | ”Reparația parțială a Instituției Publice Liceul Teoretic N. Donici” | Nr.13 din 18.08.2017  ”InterTradeConstruct”SRL | **1 155 400,47** | 31.12.2018 | **1 155 400,47** |  |  |  |
| 2 | COP.nr 17/02493 din 03.08.2017 | lucrări de reparație la Instituţia publică Gimnaziul Onițcani | Nr.11 din 18.08.2017  ”InterTradeConstruct”SRL | **419662,65** | 31.12.2018 | **419662,65** |  |  |  |
| 3 | COP nr. 17/02497 din 08 august 2017 | lucrări de reparație la Instituția Publică Gimnaziul Slobozia-Dușca , | Nr.13 din 18.08.2017  SRL ”Galicus | **483 593,98** | 31.12.2018 | **483 593,98** |  |  |  |
| 4 | 26.07.2017 | Lucrări de montare a corpurilor de iluminat și instalarea rețelelor electrice interioare la Instituția Publică Gimnaziul Balțata, r-nul Criuleni. | Nr.01 din 16.08.2017  SRL ”Galicus | 200286,65 | 31.12.2018 |  |  |  |  |
| 5 | COP nr.17/003184 din 21 septembrie 2017 | lucrari de reparație a acoperișului la grădinița de copii din s. Cimișeni, rn-l Criuleni, | Nr.51 din 06.10.2017  SRL `UNICONS` AI | **1 337 342,00** | 31.12.2018 |  |  |  |  |
| 6 | COP nr. 17/03179 din 21 septembrie 2017 | Lucrări de reparație a viceelor la Instituția Publică Licelul Teoretic Măgdăcești, | Nr.10 din 05.10.2017  SRL ”Galicus | **437463,14** | 31.12.2018 | **437463,14** |  |  |  |
| 7 | 17/02497 din 08 august 2017 | „Lucrări de reparație a 5 birouri și coridorul Oficiului Medicilor de Familie s. Ratuș din cadrul IMSP CS Măgdăcești | Nr.10 din 30.08.2017  SRL ”Galicus | **313764,91** | 31.12.2018 |  |  |  |  |
| 8 | COP nr.17/03180 din 26 septembrie 2017 | lucrari de reparație a drumurilor din s. Slobozia-Dușca, rn-l Criuleni | Nr.35  10.10.2017  SRL ”Nouconst”, | **1 447 198,72** | 31.12.2018 | **1 447 198,72** |  |  |  |
| 9 | LP  nr. 17/03094 din 26.09.2017 | lucrări de reparație a drumurilor publice locale, raionul Criuleni, | Nr.155  10.10.2017  SRL ”Nouconst”, | **6 878 114,96** | 31.12.2018 | 5214499,52 |  |  |  |
| 10 | LP nr.17/003224 din 06 octombrie 2017 | lucrări de reparație a IMSP, Spitalul raional Criuleni | Nr.141/LP  din 26.10.2017  SRL ”Galicus | 4484611,37 | 31.12.2018 |  |  |  |  |
| 11 | COP nr.571 din 28noiembrie 2017 | ”Lucrări de întreținere a drumurilor publice locale cu L -65 km”din raionul Criuleni pentru anul 2017 | SA „Drumuri Criuleni” | 238 618,32 | 31.12.2017 | 238618,32 |  |  |  |
| 12 | Contract de negocieri | lucrări de reparație la Instituţia publică Gimnaziul Onițcani | SRL „ InterTradeConstruct” | **62900,76** | 31.12.2017 | 62900,76 |  |  |  |
| 13 | Acord Adițional de micșorare | Lucrări reparație a drumurilor publice locale, raionul Criuleni, | SRL ”Nouconst”,  21.12.2017 | **1663615,44** | 31.12.2017 | 1663615,44 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |