**Raport**

**privind monitorizarea executarii contractelor de achizitii**

**intocmite in anul 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.d/o** | **Nr.și tipul procedurii** | | **Obiectul achiziției** | **Contracte încheiate** | **Suma contractului**  **inclusiv TVA** | | **Termenul de executare** | **Valoarea executării** | **Cauzele neexecutării** | **Reclamații înaintate, sancțiuni aplicate** | **Mențiuni cu privire la calitatea executării contractului** | |
| **1.** | **/ocds-b3wdp1-MD-1592381378957** | **Servicii de reparație și întreținere a drumurilor publice locale de interes raional, r-nul Criuleni pentru anul 2020.** | | **Nu s-a încheiat cu SC„Staci**  **Grup”SRL*.***  ***termenul de așteptare pentru încheierea contractului indicat a fost tergiversat conform art.67 de către operatorul economic „Staci Grup” SRL.Garanția de bună execuție nu a fost prezentată în termenii stabiliți. Astfel în temeiul art 71 alin1, lit. d procedura de achiziție publică se anulează.*** |  | **31.12.2020** | | **0** |  | **Nu sunt** | |  | |
| **2** | **ocds-b3wdp1-MD-1597227205256** | **Servicii de reparație și întreținere a drumurilor publice locale de interes raional, r-nul Criuleni pentru anul 2020.** | | **Nicones Grup„ SRL**  **Nr.85 din**  **09.09.2020** | **8649702,70** | **31.12.2020** | | **8649702,70** | **Nu sunt** | **Nu sunt** | | **satisfăcător** | |
|  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |
| **3** | [**ocds-b3wdp1-MD-1609158977610**](https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1609158977610) | **Produse petroliere** | | **Nr.03 din 06.01.2021**  **Petrom Moldova SRL** | **370476,00** | **31.12.2021** | | **0** | **An 2021** | **Nu sunt** | |  | |
|  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |
| **4** | **ocds-b3wdp1-MD-1607413779259** | **Procurarea autoturismului** | | **S-a anulat procedura** |  |  | |  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |
|  | **Total** |  | |  | **9020178,70** |  | | **8649702,70** |  |  | |  | |

**Secretarul grupului de lucru Vasile FRUNZA**